Утвержден:

Решением Совета Черниговского сельского поселения Белореченского района

от 20.12.2018г. № 149

ПЛАН

основных мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, в том числе уличного освещения  на территории Черниговского сельского поселения Белореченского района в 2019 год

| № п.п. | Мероприятие | Ответственный | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести ревизию всех дорог поселения. Составить план первоочередных работ | Депутаты Совета | февраль |  |
| 2. | Провести ревизию всех уличных светильников по поселению. Составить план работы | Заместитель главы | Февраль-март |  |
| ст.Черниговская |  |  |  |  |
| 3. | Провести работы по исправлению профиля дорог с подсыпкой ГПС, установкой освещения по ул. Надгорной | Заместитель главы | апрель-август |  |
| 4. | Провести ремонт неработающих уличных светильников с заменой ламп на светодиодные | Заместитель главы | апрель-август |  |
| 5. | Провести работы по нарезке, отсыпке части ул.Речной ст.Черниговской | Заместитель главы | апрель-август |  |
| пос.Молодежный |  |  |  |  |
| 6. | Сделать техническое задание на перевод участков дороги ул.Зеленая и ул.Шаумяна из гравийного в асфальтовое исполнение | «Капстрой» Заместитель главы | февраль |  |
| 7. | Продлить ограждение на пешеходной дорожке возле МБОУ СОШ №30. | Заместитель главы | август |  |
| 8. | Провести ремонт асфальтового покрытия пешеходной дорожки по ул.Ленина | Заместитель главы | август |  |
| 9. | Продолжить обустройство тротуара по ул. Шаумяна (продлить полотно, поручень, освещение, бордюры) | Заместитель главы | август |  |
| 10. | Провести ремонт всех неработающих светильников с заменой ламп на светодиодные | Заместитель главы | май |  |
| 11. | Отремонтировать остановочные павильоны по ул.Калинина | Заместитель главы | июнь |  |
| 12. | Провести работы по исправлению профиля дорог с подсыпкой ГПС по ул.Железнодорожной, ул.Вокзальной, ул.Шаумяна | Заместитель главы | апрель- октябрь |  |
| 13. | Провести ремонт асфальтового покрытия, с установкой дополнительных светильников по ул.Калинина | Заместитель главы | апрель- октябрь |  |
| ст.Гурийская |  |  |  |  |
| 14. | Провести работы по исправлению профиля дорог с подсыпкой ГПС по ул.Почтовая, ул.Красная (с установкой светильников) | Заместитель главы | март-июль |  |
| 15. | Провести ремонт всех уличных светильников с заменой ламп на светодиодные | Заместитель главы | май |  |